- 9 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

#### แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

### องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

1. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับ ที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ก่อสร้างโครงสร้างชั้นรองพื้นทางและไหล่ทางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน บ้านหัวคู หมู่ที่ 4 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างโครงสร้างชั้นรองพื้นทางและไหล่ ทางถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางภายใน หมู่บ้าน บ้านหัวคู หมู่ที่ 4 เพื่อป้องกัน ผิวจรารจร คสล. ทรุดตัว โดยก่อสร้างกำแพงผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดอัดแรง ขนาดกว้าง(สูง) 1.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 36.00 เมตรพื้นที่กำแพง คสล.ไม่น้อยกว่า 54 ตารางเมตรพร้อมเสริมดินและไหล่ทางคสล. ก่อสร้างบริเวณติดกับที่นานางสำรอง สารศิริ ถึงบริเวณที่นานางบาง มอญขามรายละเอียด ตามแบบของ อบต.บึงเกลือ เลขที่ 04/421100/2559 (แผน 3 ปี หน้า 23) | 40,000 | หมู่ที่ 4 | อบต. กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 10 -

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน โนนสว่าง หมู่ที่ 2 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 2ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 177.00 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 708 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 x 1.00 เมตรชนิดรางลิ้น มอก.ชั้น 3 จำนวน 2 จุด จุดละ 7 ท่อน รวม 14 ท่อน และป้ายโครงการก่อสร้าง จากบริเวณสี่แยกถนน คสล. เดิม หน้าบ้านเลขที่ 41 นายชัยณรงค์ แก้วตาแสง ถึงบริเวณหน้าบ้าน เลขที่ 137 นายลำพูน สาตาละ รายละเอียดก่อสร้าง ตามแบบของ อบต.บึงเกลือเลขที่ 05/421100/2559 (แผน 3 ปี หน้า 18) | 360,000 | หมู่ที่ 2 | อบต. กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 11 -

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 3. 4. | ก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ 3 - บ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ที่ 8 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาเปิดบ้านหัวคู หมู่ที่ 4 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริม เหล็กสายทางบ้านโนนสวรรค์หมู่ที่ 3 - บ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ที่ 8 ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 60.00 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 300 ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร พร้อมป้ายโครงการ ก่อสร้างบริเวณติดเขตที่ดิน นายชวน ผิวสุพรรณ รายละเอียดก่อสร้างตามแบบของ อบต.บึงเกลือ เลขที่ 06421100/2559 (แผน 3 ปี หน้า 18) - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาเปิด บ้านหัวคู หมู่ที่ 4 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตรหนา 0.10 เมตร ยาว 76.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 1 บ่อ ก่อสร้างจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 46 นางลุน หินบุดดี ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 23 นางบานเย็น แสนสนองรายละเอียดก่อสร้างตามแบบง ขออบต.บึงเกลือ เลขที่ 07/421100/2559 (แผน 3 ปี หน้า 22) | 150,000 85,000 | หมู่ที่ 3-8 หมู่ที่ 4 | อบต. กองช่าง อบต. กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-  12 -

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 5. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาเปิดบ้านหัวคู หมู่ที่ 4 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝา เปิดบ้านหัวคู หมู่ที่ 4 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 105 เมตร ขนาดปากกว้าง 0.50 เมตรลึก 0.50 เมตร ยาว 55.00 เมตร รวมความยาว 160 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล. ขนาด 0.80 x 0.80 เมตร จำนวน 3 บ่อ และป้ายโครงการ ก่อสร้างจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 89 นางเฉิดหญิง อนุมาตย์ ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 126 นางอ่อนศรี วิชัย รายละเอียดก่อสร้งตามแบบของ อบต.บึงเกลือเลขที่ 08/421100/2559 (แผน 3 ปี หน้า 22) | 139,000 | หมู่ที 4 | อบต. กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-  13 -

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. 7. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ที่ 8 ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านหัวคู หมู่ที่ 9 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านน้ำจั้นน้อย หมู่ที่ 8 ขนาดปากกว้าง 0.30 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 86.00 เมตร พร้อมฝาปิด คสล.และป้ายโครงการ ก่อสร้างจาก บริเวณรางระบายน้ำ คสล. เดิม หน้าบ้านเลขที่ 3 นายนงคาร นงสาร ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 102 นายมนตรี บุญสร้อยรายละเอียดก่อสร้างตามแบบ ของ อบต.บึงเกลือ เลขที่ 09/421100/2559 (แผน 3 ปี หน้า 21) - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านหัวคู หมู่ที่ 9 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 80 เมตร พร้อมป้ายโครงการก่อสร้างจากบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 38 นางหนูตาล โคตุเคน ถึงบริเวณ หน้าบ้านเลขที่ 31 นายแสวง สีหาราช รายละเอียดก่อสร้างตามแบบของ อบต.บึงเกลือ เลขที่ 10/421100/2559 (แผน 3 ปี หน้า 22) | 129,000 136,000 | หมู่ที 8 หมู่ที 9 | อบต. กองช่าง อบต กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

-  14 -

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านบ่อแก ม.ที่ 7 | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. แบบฝาปิด บ้านบ่อแก หมู่ที่ 7 ขนาดปากกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาวรวม 180 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร หนา 0.10 เมตร จำนวน 2 บ่อ และป้ายโครงการก่อสร้าง จากบริเวณรางระบายน้ำเดิมหน้าบ้านเลขที่ 26 นายต๋อย นิจสุข ถึงบริเวณหน้าบ้านเลขที่ 166 นางจันทร์ ทารัสสุ ยาว 95 เมตรจากบริเวณ รางระบายน้ำเดิมหน้าบ้านเลขที่ 27 นางจำนงค์ สุราทิพย์ ถึงหน้าบ้านเลขที่ 148 นางจารุวรรณ ใจกล้า ยาว 85 เมตร รายละเอียดก่อสร้างตามแบบ อบต.บึงเกลือ เลขที่ 14/421100/2559 (แผน 3 ปี หน้า 22) | 300,000 | หมู่ที 7 | อบต. กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 15 -

1.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | ก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบปิดเปิดลำรางระบายน้ำสาธารณประโยชน์ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างประตูระบายน้ำแบบปิดเปิดชนิดเหล็กเหนียวแบบมือหมุนขับเคลื่อนขึ้นลงด้วย ฟันเฟืองขนาดความกว้างของแผ่นเหล็ก 2.00 เมตร ยาว 2.00 เมตร หนา 6 มิลลิเมตรจำนวน 3 ช่อง รวมพื้นที่ระบายน้ำไม่น้อยกว่า 12 ตารางเมตร พร้อมป้ายโครงการก่อสร้างบริเวณทางน้ำเข้า - ออก ท่อลอดเหลี่ยม คสล. ช่วง กม.ที่ 3+500 ถนนทางหลวงท้องถิ่น รอ.ถ.12001บ้านน้ำจั้นน้อย – บ่อแกรายละเอียดตามแบบก่อสร้างของ อบต.บึงเกลือ เลขที่ 13/421100/2559 (แผน 3 ปี หน้า 30) | 150,000 | หมู่ที 6 | อบต. กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 16 -

1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการจัดให้มีการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เพียงพอ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเสลภูมิ | - เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าอำเภอเสลภูมิ ใช้จ่ายขยายเขตติดตั้งหม้อแปลงให้-สูบน้ำไฟเกษตร บ้านบ่อแก หม่ที่ 5 ตำบลบึงเกลือ อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ดโดยปักเสาคอนกรีตอัดแรง ขนาด 12 เมตร จำนวน 14 ต้น พร้อมพาดสายอลูมิเนียมเปลือย ACSR ขนาด 50 ต.มม.จำนวน 3 สาย (3 เฟส) ระยะทาง 920 เมตร และติดตั้งหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22,000-460/230 โวลท์ ขนาด 50 เควีเอ จำนวน 1 เครื่องจากบริเวณหน้า วัดโกศรีกัญญารามบ้านบ่อแก หมู่ที่ 7 ถึงบริเวณ ที่ตั้งเครื่องสูบน้ำท่าสีดาบ้านบ่อแกน้อย หมู่ที่ 5 (แผน 3 ปี หน้า 24) | 450,000 | หมู่ที่ 5 | อบต. กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 17 -

1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการจัดให้มีการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เพียงพอ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 2. 3. | ค่าบำรุงรักษาซ่อมแซม ค่าซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำ | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณะ และถนนที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของ อบต.บึงเกลือ ( แผน 3 ปี น. 25) - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซม บำรุงรักษาทรัพย์สินของ องค์การบริหารส่วนตำบลและที่อยู่ในความดูแลของ องค์การบริหารส่วนตำบล เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า , ค่าซ่อมเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำ , ค่าซ่อมแซมคลองส่งน้ำ ฯลฯ - ค่าซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อแก - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบ่อแกสาย MCขนาดคลอง ส่งน้ำ 30 ลบม./นาที ปากกว้าง 2.50 เมตรสูง 0.70เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมดาดคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 200 ตารางเมตร โดยซ่อมแซมส่วนที่ชำรุด เสียหายเป็นช่วง ๆ จาก STA 1+200 ถึง STA 1+500 รายละเอียดตามแบบซ่อมแซมของ อบต.บึงเกลือ เลขที่ 11/320400/2559 (แผน 3 ปี น.29) | 150,000 100,000 70,000 | หมู่ที่ 1-9 หมู่ที่ 1-9 สถานี บ้าน บ่อแก | อบต. กองช่าง อบต. กองช่าง อบต/ กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 18 -

1.2 แนวทางการพัฒนาที่ 2 แนวทางการจัดให้มีการบำรุงรักษาสาธารณูปโภค และสาธารณูปการให้ประชาชนในท้องถิ่นให้เพียงพอ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
|  |  | - ค่าซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวคู-น้ำจั้นน้อย - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีต สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหัวคู - น้ำจั้นน้อย สาย MC ขนาดปากกว้าง 3.00 เมตร สูง 0.80 เมตรหนา 0.05 เมตร พื้นที่ซ่อมแซมคลองส่งน้ำดาดคอนกรีตไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร โดยซ่อมแซมในส่วนที่ชำรุดเสียหาย เป็นช่วง ๆ จาก STA 0+500 ถึง STA 1+000 รายละเอียดตามแบบซ่อมแซมของ อบต.บึงเกลือ เลขที 12/320400/2559 (แผน 3 ปี น.31 ) | 30,000 | สถานี บ้านน้ำจั้นน้อย | อบต. กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 19 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

### แผนการดำเนินงานประจำปี 2559

### องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านแหล่งน้ำ

2.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1  แนวทางก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำอุปโภค บริโภคและน้ำเพื่อการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | - เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาที่เป็น ทรัพย์สินของ อบต. และที่อยู่ในความดูแลของ อบต. | 35,000 | อบต. บึงเกลือ | อบต. กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 20 -

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ

แผนการดำเนินงานประจำปี 2559

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงเกลือ  อำเภอเสลภูมิ  จังหวัดร้อยเอ็ด

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. 2. 3. | ค่าตอบแทนช่างเครื่องสูบน้ำ จัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ สตรีแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน | - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนช่างควบคุมเครื่องสูบน้ำ ทำนาปรังทดแทนการทำนาปี หมู่ที่ 3 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นให้กับเครื่องสูบน้ำที่ยืมมาจาก อบจ.รอ. ชลประทาน - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพ สตรี แม่บ้านวิสาหกิจชุมชน (แผน 3 ปี น.33) | 100,000 250,000 20,000 | หมู่ 3 หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 1-9 | สนง.ปลัด สนง.ปลัด สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 21 -

3.1 แนวทางการพัฒนาที่ 1 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชนให้มีรายได้เพียงพอและทั่วถึง

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรม | งบ ประมาณ (บาท) | สถานที่ ดำเนิน การ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2558 | พ.ศ.2559 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 4. 5. | โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ โครงการอบรมส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง | - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ (แผน 3 ปี น.33) - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดโครงการอบรมส่งเสริมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (แผน 3 ปี น. 44) | 20,000 70,000 | หมู่ 1-9 หมู่ที่ 1-9 | สวัสดิการฯ สวัสดิการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |